## Slide 1
林业有害生物智能识别
Intelligent identification of forestry pests
王心雨
王璐瑶
李萌
刘桐源

## Slide 2
目 录
COMPANY
壹
概述
叁
性能需求
贰
功能需求
肆
小组分工

## Slide 3
概 述
第壹
部分

## Slide 4
项目背景
在我国社会经济快速发展的背景下，生态保护越来越重要，而林业有害生物防治工作在推动林业的可持续发展方面发挥着非常重要的作用。将人工智能应用于林业有害生物防治有着重大意义，本项目致力于通过智能识别林业有害生物来帮助林业生态环境建设。

## Slide 5
项目概述
用户进入微信小程序，通过手机拍照或者手动上传等方式提交林业有害生物图像照片，经预览、裁剪等操作处理后上传至服务器进行识别。反馈害虫种类、识别率、个数等信息。

## Slide 6
功能需求
第贰
部分

## Slide 7
功能需求
一
系统应提供手机拍照和手动上传图片两种上传图片方式
二
林业有害生物基础库维护
三
系统应对用户提供的图片进行林业有害生物智能识别反馈，包括害虫种类、识别率和个数等信息

## Slide 8
性能需求
第叁
部分

## Slide 9
性能需求
01
识别性能达到200ms以内
时间要求
02
识别率达到90%以上
识别率要求

## Slide 10
小组分工
第肆
部分

## Slide 11
姓名 | 角色 | 工作描述
王心雨 | 项目管理，前期分析，设计 | 分析系统需求，项目计划，项目团队管理，进度把握
王璐瑶 | 分析，设计，编码，文档编写 | 分析需求，代码模块编写，软件使用手册编写
李萌 | 设计，编码，文档编写，测试 | 代码模块编写，软件使用手册编写，软件测试
刘桐源 | 分析，设计，编码，测试 | 需求分析，代码模块编写，软件测试
人 员 分 工

## Slide 12
起止时间点 | 责任人 | 完成工作 | 应提交成果 | 检查点/里程碑
3.12-3.19 | 王心雨、王璐瑶、李萌、刘桐源 | 确定选题 | 选题PPT | 选题汇报
3.19-3.26 | 王心雨、王璐瑶、李萌、刘桐源 | 讨论项目开发计划 | 软件项目开发计划书 | 提交计划书
3.26-4.2 | 王心雨、王璐瑶、刘桐源 | 需求分析 | 需求分析说明书 | 提交需求分析说明书
4.2-4.9 | 王心雨、王璐瑶、李萌、刘桐源 | 讨论系统设计 | 系统设计说明书 | 提交系统设计说明书
4.9-5.7 | 王心雨、王璐瑶、李萌、刘桐源 | 编码实现 | 可运行程序 | 实现所有功能
5.7-5.16 | 王璐瑶、李萌、刘桐源 | 测试 | 修改了缺陷后的程序 | 所有程序缺陷被修改完成
5.16-5.23 | 王心雨、李萌 | 文档编写 | 用户使用手册、需求规格说明书 | 提交用户使用手册和需求规格说明书
总体进度计划

## Slide 13
感谢观看